## Slide 1: Свободное программное обеспечение для учебных заведений
Автор проекта: студент гр. И-405к Антипов Артем
Технический руководитель проекта: Чернышёв Владислав Александрович Консультант по экономической части: Блёсткина Ольга Владимировна

## Slide 2: Цели и задачи проекта
Цель проекта разработка информационных систем для учебных заведений (среднего, средне специального и высшего образования);
Задача проекта заключается в развитии рынка свободного программного обеспечения и его дальнейшая популяризация;

## Slide 3: Этапы проекта
Первый этап. Определение требований к ЕИС «Инфо-Колледж» и АСАО «Мин-ОБР», работа с экспериментальными площадками (Университетский колледж ИТ);
Второй этап. Проектирование интерфейса для ЕИС «Инфо-Колледж» и АСАО «Мин-ОБР»;
Третий этап. Разработка прототипа ЕИС «Инфо-Колледж» и АСАО «Мин-ОБР»;
Четвертый этап. Опытно-промышленная эксплуатация на базовой площадке;
Пятый этап. Определение требований к ЕИС «Инфо-ВУЗ» и ЕИС «Инфо-Школа», работа с экспериментальными площадками;
Шестой этап. Проектирование интерфейса ЕИС «Инфо-ВУЗ» и «Инфо-Школа»;
Седьмой этап. Разработка прототипов ЕИС «Инфо-ВУЗ» и «Инфо-Школа»;
Восьмой этап. Опытно-промышленная эксплуатация на базовых площадках;
Девятый этап. Сбор пожеланий, модернизация;
Десятый этап. Выпуск полной версии программного обеспечения.

## Slide 4: Что имеется на данный момент?
Этап | Начало работ | Окончание работ | Статус
Первый этап (Определение требований к ЕИС «Инфо-Колледж» и АСАО «Мин-ОБР») | Август 2016г. | Октябрь 2016г. | Завершено
Второй этап (Проектирование интерфейса к ЕИС «Инфо-Колледж» и АСАО «Мин-ОБР») | Октябрь 2016 г. | Ноябрь 2016 г. | Завершено
Третий этап (Разработка прототипов ЕИС «Инфо-Колледж» и АСАО «Мин-ОБР») | Ноябрь 2016 г. | Январь 2017 г. | Завершено
Четвертый этап (Опытно-промышленная эксплуатация ЕИС «Инфо-Колледж» и АСАО «Мин-ОБР») | Февраль 2017 г. | Апрель 2017 г. | Завершено
Пятый этап (Определение требований к ЕИС «Инфо-ВУЗ» и ЕИС «Инфо-Школа») | Май 2017 г. | Июль 2017 г. | Ведутся работы

## Slide 5: Состав ЕИС «Инфо-Школа»
Управление школой;
Методический кабинет;
Учебная часть;
ГПД и факультативы;
Медицинский кабинет.

## Slide 6
Состав ЕИС «Инфо-Колледж»
Управление колледжем;
Методический кабинет;
Учебная часть;
Отделение;
Приемная комиссия.

## Slide 7
Состав ЕИС «Инфо-ВУЗ»
Управление Университетом;
Методический кабинет;
Учебная часть;
Корректирующие курсы;
Приемная комиссия;
Подготовительные курсы.

## Slide 8
Участие в тестировании ЕИС «Инфо-Колледж»
Присоединиться к тестированию может любое учебное заведение любой страны, для этого необходимо всего лишь скачать последнюю версию программы из репозитория GITHUB https://github.com/InfoCollege/InfoCollegeD
По всем недочетам и вопросам можно обратится по адресам
Ar.antipov@gmail.com
avantipov@mgkit.ru

## Slide 9
Спасибо за внимание!